Uke	Emne	Milepæler	Planlagt godkjent	Godkjent?
5	Foranalyse	Problembeskrivelse, bakgrunn, hensikt og målsettinger	27.02.2024
6	Foranalyse	Overordnet kravspesifikasjon, interessenter og brukerbeskrivelser, brukerhistorier, funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, krav til universell utforming og informasjonssikkerhet/personvern	05.03.2024
7	Analyse	Aktører og UseCase (UC), aktivitetsdiagram, datamodell (ER-modell), domenemodell (UML-modell)	19.03.2024
8	Analyse	Fortsette arbeidet med rapporten, inkludere resultatene fra analysen	19.03.2024
9	Design	Systemdesign og klassediagram, systemarkitektur og teknologivalg, maskinvarespesifikasjon, utviklingsverktøy og teknologi, design av brukergrensesnitt, prototype, brukergrensesnitt/skjermbilder	02.04.2024
10	Design	Utvikle første utkast av rapportens designseksjon	02.04.2024
11	Kvalitetssikring	Utarbeide overordnet testbeskrivelse og testplan	09.04.2024

12	Kvalitetssikring	Prosjektstyring: Milepælsplan (grov), risikovurdering, møtelogg, integrere kvalitetssikring og prosjektstyring i rapporten	09.04.2024
13	Systemutviklingsprosessmodell	Velge og beskrive prosessmodell/metode, begrunne tilpasninger	16.04.2024
14	Systemutviklingsprosessmodell	Skissere prosessmodellen	16.04.2024
15	Prosjektrapport	Ferdigstille rapporten, individuell beskrivelse av hvert gruppemedlems bidrag i prosjektet / Refleksjon over lært/erfart i eksamensprosjektet	23.04.2024
16	Prosjektrapport	Gjennomgang og revisjon av rapporten	23.04.2024
17	Innlevering	Ferdigstille rapport, levere inn før fristen kl. 14 på tirsdagen.	23.04.2024